珠海市卫生学校校安工程改扩建二期项目设计招标公告

受珠海市卫生学校的委托，江苏大洲工程项目管理有限公司珠海分公司就“珠海市卫生学校校安工程改扩建二期项目设计”进行公开招标，欢迎合格的投标人前来参加投标。

一、招标项目的名称、内容、数量、预算金额、工期

1. 项目名称：珠海市卫生学校校安工程改扩建二期项目设计

2. 项目内容及数量：房屋建筑，详见招标工程量清单。

3. 项目预算金额：人民币贰拾贰万元整（￥220000.00元）此预算价为投标报价上限，超过上述金额的投标报价作无效投标处理。

4. 工期：（1）自业主下达任务书后15个工作日内向业主提交工程项目建议书初稿；（2）在通过业主组织的专家审查验收、提出审查意见后7个工作日内完成对初稿的修改和完善；（3）在报送相关部门的审查、提出修改意见后7个工作日内完成最终工程项目建议书。

施工图设计：（1) 自业主下达任务书后15个工作日内向业主提供施工图设计；(2)在通过业主组织的专家审查验收、提出审查意见后7个工作日内完成对初稿的修改和完善；（3）在报送相关部门的审查、提出修改意见后7个工作日内完成最终工程施工图设计图纸编制。

■其它说明：

1、非招标人的原因，中标人延误各阶段设计文件交付时间，每延误一天，罚5000元，累计延误超过15天，招标人有权终止合同，并不支付任何费用。（以上工期罚款累计计算）。

2、各阶段报批、修改的工作时间由中标人在各阶段的工期内综合考虑，自行安排。

二、投标人资格要求

■具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合类甲级资质或建筑行业丙级以上(含丙级)或建筑行业建筑工程专业丙级以上(含丙级)设计企业资质。

■拟派项目负责人具有[一级注册建筑师]资格。

■投标人具有独立的法人资格和独立资质。

■省外企业已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。

■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。

■不接受联合体投标。

三、购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1. 购买招标文件时间：2019 年1 月 23 日至 2019 年1 月29 日，上午9 时00 分至12 时 00 分，下午 14 时00 分至 17 时 30 分（节假日除外）。

2. 购买招标文件地点：江苏大洲工程项目管理有限公司珠海分公司（珠海市香洲区兴国街4号中立信大厦1102-1）。

3. 购买招标文件方式：投标人自行前往以上地点购买，购买招标文件时须携带以下资料：

■法定代表人证明书及法定代表人授权委托书加盖公章（如购买招标文件为法定代表人本人，则无须提供法定代表人授权委托书）；

■法定代表人及购买人身份证复印件加盖公章；

■营业执照复印件加盖公章，原件核查；

■资质证书复印件加盖公章，原件核查；

4. 招标文件售价：人民币500元/份，投标人需到现场持现金购买，不办理邮寄；招标文件售后不退。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件时间：2019年2月20日9:00；

2. 投标截止时间/开标时间：2019年2月20日9:30；

3. 投标/开标地点：江苏大洲工程项目管理有限公司珠海分公司（珠海市香洲区兴国街4号中立信大厦1102-1）。

五、联系方式

1．招标人联系方式

招标人名称：珠海市卫生学校

联系人：李戈        联系电话：0756-8112814

2．代理机构联系方式

机构名称：江苏大洲工程项目管理有限公司珠海分公司

联系地址：珠海市香洲区兴国街4号中立信大厦1102-1

联系人：裘子阳      联系电话：0756-2160866

珠海市卫生学校

江苏大洲工程项目管理有限公司珠海分公司

二〇一九年一月二十二日